Додаток до рішення 
обласної ради

(додаток 1 до додатка до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 110-6/VI)

від 08.11.2013 р.

№ 490-21/VI

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу

та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011 – 2022 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідаль-ний за виконання | Строки вико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього I етап | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. | Усього наступні етапи |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря | 1.6. Заходи із запобігання пилоутворення при виконанні масових вибухів у Глеюватському кар’єрі | ПАТ „Централь-ний ГЗК” | 2011 − 2022 роки (постійно) | Загальний обсяг, у т.ч. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 150 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |  |
|  | 1.7. Виконання ремонтів обладнання аспіраційних пристроїв у цехах комбінату |  | 2011 − 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 20 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 |  |
|  | 1.8. Реконструкція аспіраційних установок на фабриці огрудкування |  | 2011 − 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | − | − | − | − | 15000 | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 250 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | − | 15000 | − |  |
|  | 1.9. Заміна циклонів ЦН-15 на циклон типу „Вихор”, джерело викиду № 49 |  | 2013 − 2013 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | − | − | 1500 | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,437 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | 1500 | − | − | − |  |
|  | 1.10. Заміна батарейного циклону БЦ-9 на СИОТ, джерело викиду № 181 |  | 2012 − 2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | − | 10 | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,109 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | 10 | − | − | − | − |  |
|  | 1.11. Зрошення продукції на відкритих складах, гідро- зрошення пилової поверхні кар’єру, зрошення пляжів та греблі хвостосховища, поливання господарських автошляхів промислового майданчика |  | 2011 − 2022 роки (постійно) | Загальний обсяг, у т.ч. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5600 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 175,6 тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5600 |  |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 2.3. Розширення хвостового господарства та оборотного водопостачання, нарощення дамби шламосховища | ПАТ „Централь-ний ГЗК” | 2011 − 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 350000 | Запобігання забруднення Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 350000 |  |
|  | 2.4. Перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод шламосховища |  | 2011 − 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10500 | Економія питної води в об’ємі 2,0 млн м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10500 |  |
| 3. Поводження з відходами та раціональне використання земель | 3.6. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру № 2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ „Централь-ний ГЗК” | 2011 − 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 70000 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1,7 млн тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 70000 |  |
|  | 3.7. Переробка розкривних порід для виробництва щебеню | ПАТ „Централь-ний ГЗК” | 2011 − 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 28000 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 0,7 млн тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 28000 |  |
|  | 3.8. Використання шламів збагачення як сировини для одержання концентрату |  | 2011 − 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | − | Утилізація відходів виробництва в об’ємі 800 тис. тонн на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | − |  |
|  | 3.9. Використання розкривних порід для нарощування греблі хвостосховища |  | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів на 2011 – 2015 рр. – на 1,8 млн м³/рік, 2016 – 2022 рр. – на 1,0 млн м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Витрати на виконання заходу враховані в заході „Розширення хвостового господарства та оборотного водопостачання, нарощення дамби шламосховища” (п. 2.3. розділу „Охорона та раціональне використання водних ресурсів”) |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |

Заступник голови обласної ради по виконавчому

апарату – керуюча справами                                                                                                             Т. ДАЦЬКО